Регламент взаимодействия по процессам, частью которых является обеспечение Охраны Труда

Цель документа

Определение порядка взаимодействия сотрудников SEVERIN DEVELOPMENT для эффективного взаимодействия в процессах, частью которых является обеспечение Охраны Труда.

Общие положения

Регламент обязателен для исполнения всеми участниками, задействованными в процессах.

Участники

- РП – ответственный работник на площадке строительства, назначенный приказом ГД

- ОТиТБ (П) - специалист по охране труда и технике безопасности на проекте

- ОТиТБ (О) - специалист по охране труда и технике безопасности в офисе

- HRD - директор по персоналу

- АХО Комендант (для ген подряда) - руководитель административно-хозяйственного отдела

- Комендант (для проектов генерального подряда) – ответственный работник, выполняющий трудовые обязанности на должности Коменданта

- Бухгалтерия – подразделение Компании, осуществляющее бухгалтерский учет

- РД - руководитель проектного управления (директор проектов)

- ФД – Финансовый директор

- ГД - генеральный директор

- ОП – Обособленное подразделение

- Компания – SEVERIN DEVELOPMENT (включая все юр. Лица входящие в состав компании)

- Учебный центр – специализированное учреждение плоя проведения обучений сотрудников по Охране труда

- Медицинский центр – специализированное учреждение для проведения медицинских осмотров

Описание процессов

- Локальные нормативные акты Компании

  - ОТиТБ (П) и ОТиТБ (О) выполняют изучение законодательных и нормативных актов в части Охраны Труда и ежемесячно направляют информацию РД, HRD и ГД.

  - Ежеквартально ОТиТБ (П) и ОТиТБ (О) выполняют:

    - разработку (доработку), актуализацию положений по ОТ и ТБ:

- положение о системе управления охраной труда;

- положение об управлении профессиональными рисками;

- положение о порядке расследования, регистрации и учета микротравм, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний по охране труда работников;

- положение о проведении предварительного/периодического медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований работников;

- положение о порядке подготовки и проведении специальной оценки условий труда;

- положение об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами;

    - разработку (доработку), актуализацию программ инструктажей по ОТ и ТБ:

- программа вводного инструктажа по охране труда;

- программа первичного и повторного инструктажа по охране труда на рабочем месте;

- программа вводного противопожарного инструктажа;

- программа проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- программа проведения инструктажа, проверки знаний и присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;

    - разработку (доработку), актуализацию программ обучения по ОТ и ТБ:

- программа обучения требованиям охраны труда по общим вопросам и вопросам функционирования системы управления охраной труда;

- программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков;

- программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности;

- программа обучению использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- программа оказания первой помощи пострадавшим;

    - разработку (доработку), актуализацию инструкций по ОТ и ТБ:

- инструкции по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ;

- инструкции о мерах пожарной безопасности;

- инструкции по гражданской обороне и действиям персонала при угрозе чрезвычайных ситуаций;

- инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала, аттестуемого на I квалификационную группу по электробезопасности.

  - HRD осуществляет контроль выполнения разработки (доработки), актуализации документов, указанных в п. 1.2.

  - РД согласовывает документы, указанные в п. 1.2.

  - ГД утверждает документы, указанные в п. 1.2.

  - Для работников Москвы и МО ознакомление с локальными нормативными актами компании выполняет ОТиТБ (О) под подпись в листе ознакомления.

  - Для работников ОП ознакомление с локальными нормативными актами компании выполняет РП и ОТиТБ (О) под подпись в листе ознакомления.

  - HRD и РД осуществляют контроль ознакомления работников с Локальными нормативными актами компании и информируются на всех этапах, указанных в пп. 1.6. – 1.7.

- Проведение специальной оценки условий труда

  - Ежеквартально ОТиТБ (О) формирует заявку с перечнем рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), оформляет приказ на формирование комиссии и проведение СОУТ, и направляет данные документы в специализированную организацию, осуществляющую аттестацию по СОУТ.

  - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты передачи документации в специализированную организацию, ОТиТБ (О) получает Договор и загружает в 1С на согласование ГД.

  - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Договора на согласование, ГД осуществляют рассмотрение, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывает Договор.

  - При наличии замечаний к Договору, ГД направляют Договор на доработку ОТиТБ (О) с указанием конкретных корректировок.

  - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Договора на доработку, ОТиТБ (О) вносит корректировки, согласовывает их с специализированной организацией и направляет Договор на повторное согласование ГД.

  - По результату подписания Договора, ОТиТБ (О) направляет оригинал Договора в специализированную организацию и передает экземпляр Компании в Бухгалтерию.

  - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи заявки на проведение СОУТ в специализированную организацию и после подписания Договора, ОТиТБ (О) получает Счет на оплату от специализированной организации и загружает их в 1С на согласование ГД.

  - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счет на оплату на согласование, ГД осуществляют рассмотрение, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывает Счет на оплату.

  - При наличии замечаний к Счету на оплату, ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

  - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие со специализированной организацией по вопросу внесения корректировок и направляет Счет на оплату на повторное согласование ГД.

  - После согласования ГД, Счет на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

  - По результату проведения СОУТ, ОТиТБ(О) получает от специализированной организации отчет и карты СОУТ.

  - ОТиТБ (О) организовывает подписание отчета и карт СОУТ членами комиссии.

  - ОТиТБ (О) направляю отчет СОУТ в Трудовую инспекцию и вносит информацию по картам СОУТ в 1С ЗУП.

  - ОТиТБ (О) оформляет Дополнительные соглашения к трудовым договорам работников компании о проведении СОУТ и передает на подписание ГД.

  - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Дополнительных соглашений, ГД осуществляет их подписание.

  - После подписания ГД Дополнительных соглашений к трудовым договорам работников компании о проведении СОУТ, ОТиТБ (О) осуществляет подписание Дополнительных соглашений у работников Москвы и МО, и РП осуществляет подписание Дополнительных соглашений у работников ОП.

  - ОТиТБ (О) осуществляет проверку сроков действия карт СОУТ.

  - HRD осуществляют контроль проведения СОУТ и информируются на всех этапах, указанных в пп. 2.1. – 2.17.

- Контроль получения работниками микротравм

  - В случае возникновения микротравм (ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, которые в отличие от более серьезных травм, не приводят к расстройству здоровья и временной нетрудоспособности) работник обращается к РП или ОТиТБ (П).

  - РП и ОТиТБ (П) оказывают первую медицинскую помощь и осуществляют рассмотрение причин возникновения микротравм по обращению работника.

  - В течение 3-х рабочий дней РП и ОТиТБ (П) должны проинформировать ОТиТБ (О) о микротравмах и их причинах.

  - ОТиТБ (О) осуществляет ведение журнала учета микротравм.

  - HRD осуществляют контроль учета микротравм и информируются на всех этапах, указанных в пп. 3.1. – 3.4.

- Проект Технический заказчик, Строительный контроль 
в Москва и МО

Начало процесса: Договор подписан*

*если старт проекта осуществляется до подписания договора, разрабатывается индивидуальная дорожная карта процесса (РП, РД, HRD), которая утверждается ГД.

  - Выпуск приказа по компании о назначении ответственных лиц (команда проекта) (далее – Приказ).

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, РП направляет запрос HRD о формирования Приказа с обязательный оповещением РД.

    - РД осуществляет контроль оформления РП запроса HRD о формировании Приказа. В случае отсутствия оповещения, РД ставит соответствующую задачу РП.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, HRD формирует Приказ и направляет на согласование РП и РД единовременно.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказа на согласование, РП и РД осуществляют рассмотрение, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Приказ.

    - При наличии замечаний к Приказу, РП и РД направляют Приказ на доработку HRD с указанием конкретных корректировок.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказа на доработку, HRD вносит корректировки и направляет Приказ на повторное согласование РП и РД единовременно.

    - После получение согласования РП и РД, HRD оформляет Приказ в бумажном виде и передает на утверждение ГД.

    - После утверждения и подписания Приказа ГД, HRD осуществляет передачу Приказа на площадку строительства и ознакомление работников под подпись в листе ознакомления с Приказом.

    - РП и РД осуществляют контроль передачи HRD Приказа на площадку строительства и ознакомление работников под подпись в листе ознакомления с Приказом.

  - Организация помещения для размещения команды проекта на площадке строительства.

    - Проверка помещений для размещения команды проекта и обеспечения требований ОТ и ПБ.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора (если Договором не предусмотрены другие сроки), РП совместно с ОТиТБ (П) осуществляют проверку наличия санитарно-бытовых зон (место приема пищи, помещение для переодевания и хранения спец. одежды, санузел), наличия систем оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители) согласно схемам эвакуации.

      - При необходимости, РП инициирует заказ первичных средств пожаротушения путем направления соответствующего запроса в АХО (см. п. 4.2.3 «Оснащение помещений»).

      - В случае наличия замечаний, ОТиТБ (П) формирует перечень таковых и направляет РП.

      - РП осуществляет организацию устранения замечаний под контролем ОТиТБ (П).

      - По результату проверки помещений и организации устранения замечаний, при их наличии,  РП информирует РД.

      - РД осуществляет контроль проверки помещений и обеспечения соблюдения требований ОТ и ПБ. В случае отсутствия информации от РП, РД ставит соответствующую задачу РП.

    - Акт приема-передачи помещений для размещения команды проекта на площадке строительства (далее – Акт приема-передачи помещений).

      - После выполнения п. 4.2.1. «Проверка помещений для размещения команды проекта и обеспечения требований ОТ и ПБ», но не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, РП организовывает подписание между Компанией и Заказчиком Акта приема-передачи помещений.

      - РП информирует РД о подписании Акта приема-передачи помещений в день подписания.

      - РД осуществляет контроль подписания Акта приема-передачи помещений в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора. В случае отсутствия оповещения РД о подписании Акта приема-передачи помещений, РД ставит соответствующую задачу РП.

    - Оснащение помещений.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, РП формирует заявку в АХО на оснащение помещений и заключение договоров на поставку питьевой воды, организацию уборки, приобретение аптечки, закупку первичных средств тушения (при необходимости, см. пп. 4.2.1.1. – 4.2.1.2) c обязательным уведомлением РД.

      - РД осуществляет контроль формирования заявки в АХО. В случае отсутствия информации от РП, РД ставит соответствующую задачу РП.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения заявки, АХО осуществляет заключение договоров на поставку питьевой воды, организацию уборки, приобретение аптечки, закупку первичных средств тушения.

      - В случае задержки сроков заключение договоров на поставку питьевой воды, организацию уборки, и приобретение аптечки, АХО информирует РП в срок не позднее завершения задачи по п. 4.2.3.3 с обозначением новых сроков.

      - РП и РД осуществляют контроль заключение договоров на поставку питьевой воды, организацию уборки, приобретение аптечки, закупку первичных средств тушения.

  - Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

    - АХО обеспечивает всех сотрудников Компании, задействованных для выполнения работ на строительных площадках, средствами индивидуальной защиты (базовый набор спец одежды, спец обуви, каски и пр. по сезонам) и контролирует наличие и правильность оформления карточек СИЗ.

    - РП и ОТиТБ (П) осуществляют контроль наличия у работников (команды проекта) базового набора средств индивидуальной защиты.

    - В случае обнаружения РП или ОТиТБ (П) износа, ненадлежащего состояния или отсутствия у работника части позиций базового набора средств индивидуальной защиты, РП формирует заявку в АХО о выдаче соответствующих позиций.

    - В случае производственной необходимости в приобретении специальных средств индивидуальной защиты (страховочная привязь, защитные очки, беруши и пр.), в том числе резервных комплектов, РП формирует заявку в АХО о выдаче соответствующих позиций.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения заявок по пп. 4.3.3 и 4.3.4, АХО осуществляет выдачу средств индивидуальной защиты либо направляет РП информацию о сроках закупки и выдачи.

    - РП и ОТиТБ (П) осуществляют контроль получения работниками (командой проекта) базового набора и специальных средств индивидуальной защиты.

  - Обучения и Медицинские осмотры.

    - Выбор организации и заключение договора с Учебным центром и Медицинским центром.

      - При отсутствии заключенного Договора с Учебным центром или Медицинским центром, ОТиТБ (О) осуществляет подбор специализированных учреждений для проведения обучений и медицинских осмотров работников Компании.

      - После выбора Учебного центра или Медицинским центра ОТиТБ (О) получает Договор и загружает в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Договора на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Договор.

      - При наличии замечаний к Договору, РД и ГД направляют Договор на доработку ОТиТБ (О) с указанием конкретных корректировок.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Договору на доработку, ОТиТБ (О) вносит корректировки, согласовывает их с Учебным центром или с Медицинским центром и направляет Договор на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - По результату подписания Договора, ОТиТБ (О) направляет оригинал Договора в Учебный центр или Медицинский центр и передает экземпляр Компании в Бухгалтерию.

    - Организация и прохождение работниками обучений.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора с Заказчиком, ОТиТБ (О) выполняет проверку наличия необходимых базовых обучений у работников, задействованных на проекте, и выявляет необходимость прохождения работниками обучений.

      - ОТиТБ (О) информирует РП о результатах осуществления проверки наличия необходимых базовых обучений у работников. РП осуществляет контроль наличия необходимых базовых обучений у работников, задействованных на соответствующем проекте.

      - При отсутствии необходимых базовых обучений у работников, ранее принятых в Компанию и для всех вновь принятых работников, ОТиТБ (О) формирует заявки в учебные центры на обучение для каждого работника:

- использованию (применению) СИЗ;

- на оказание первой помощи пострадавшим;

- по проведению противопожарного инструктажа;

- за обеспечение пожарной безопасности;

- безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

- на высоте для работников 3 группы;

- общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда;

- безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и(или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора с Заказчиком, РП и ОТиТБ (П) осуществляют проверку условий Договора с Заказчиком и Проекта организации строительства на предмет необходимости направления работников, задействованных на проекте на обучение, не входящее в перечень базового обучения.

      - По результату выполнения п. 4.4.2.4, в случае производственной необходимости в дополнительном обучении, РП направляет РД запрос на согласовывание направления работников на следующие обучения:

- экологической безопасности при работах по обращению с опасными отходами (4  класс опасности);

- экологической безопасности руководителей, специалистов общественных систем управления;

- проверке знаний норм правил работы в электроустановках (4 группа по ЭБ до и выше 1000В);

- промышленной безопасности (с указанием групп).

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения запроса от РП, РД осуществляет рассмотрение запроса и согласовывает обучение, либо направляет РП отказ.

      - В случае получения согласования РД дополнительных обучений работников,  РП направляет данный запрос ОТиТБ (О).

      - ОТиТБ (О) формирует заявку в Учебный центр на дополнительные обучения в соответствии с запросом РП.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи заявки на обучение в Учебный центр по пп. 4.4.2.3 или 4.4.2.5, ОТиТБ (О) получает Счета на оплату от учебного центра и загружает их в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, осуществляют согласование.

      - При наличии замечаний к Счету на оплату, РД и ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Учебным центром по вопросу внесения корректировок и направляет Счету на оплату на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - После согласования РД и ГД, Счет на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

    - Организация и прохождение работниками медицинских осмотров.

      - Медицинские осмотры (предварительные и периодические) проходят все работники, задействованные при выполнении задач, связанных с …..

      - Предварительный медицинский осмотр работник проходит самостоятельно до трудоустройства на работу и предоставляет ОТиТБ (О) заключение в день трудоустройства на работу в Компанию. HRD контролирует наличие заключения предварительного медицинского осмотра при оформлении работника.

      - ОТиТБ (О) осуществляет проверку сроков действия медицинский заключений и направляет работников на прохождение периодических медицинских осмотров 1 раз в год.

      - ОТиТБ (О) информирует РП о результатах проверки сроков действия медицинских заключений. РП осуществляет контроль наличия актуальных медицинских заключений работников, задействованных на соответствующем проекте.

      - ОТиТБ (О) формирует заявку в Медицинский центр на проведение периодического медицинского осмотра.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи заявки в Медицинский центр, ОТиТБ (О) получает Счет на оплату от Медицинский центр и загружает его в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Счет на оплату.

      - При наличии замечаний к Счету на оплату, РД и ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Медицинский центр по вопросу внесения корректировок и направляет Счет на оплату на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - После согласования РД и ГД, Счет на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

    - Результаты обучений и медицинских осмотров.

      - По результату прохождения работником обучения или медицинского осмотра, ОТиТБ (О) получает протоколы и удостоверения от Учебного центра  и медицинские заключения от Медицинского центра и осуществляет проверку их оформления.

      - При наличии замечаний к протоколам, удостоверениям или медицинским заключениям, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Учебным центром или Медицинским центром по вопросу внесения корректировок в документы.

      - При отсутствии замечаний к протоколам,  удостоверениям или медицинским заключениям ОТиТБ (О) осуществляет ознакомление с ними работников.

      - ОТиТБ (О) осуществляет сканирование протоколов,  удостоверений и медицинских заключений, ведет архив документов в электронном виде и передает в архив ДП данные документы в бумажном виде.

      - ОТиТБ (О) вносит информацию о пройденных обучениях и медицинских осмотрах работников в файл «СВОД».

      - Регулярно 1 раз в 3 месяца и отдельно по запросу, ОТиТБ (О) направляет РП информацию о пройденных обучениях и медицинских осмотров работников, задействованными на соответствующем проекте.

      - Регулярно 1 раз в квартал ОТиТБ (О) выполняет проверку сроков действия протоколов и удостоверений и направляет сотрудников на повторное обучение при необходимости.

      - Регулярно 1 раз в квартал ОТиТБ (О) формирует сводный отчет о проведении обучений по проектам для ФД.

    - Вакцинация.

      - ОТиТБ (О) осуществляет проверку необходимости проведения обязательной вакцинации в том регионе (области), в котором планируется нахождение работников для выполнения своих трудовых обязанностей.

      - При выявлении необходимости в вакцинации работников, ОТиТБ (О) осуществляет подбор Медицинского центра, предоставляющего данные услуги в соответствующем регионе (области).

      - ОТиТБ (О) согласовывает направление работников на обязательные вакцинации с РП и РД.

      - ОТиТБ (О) организовывает согласование и подписание Договора на вакцинацию работников в порядке аналогичном п. 4.4.1.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора на вакцинацию, ОТиТБ (О) получает счета на оплату от Медицинского центра и загружает их в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Счета на оплату.

      - При наличии замечаний к Счету на оплату, РД и ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Медицинский центром по вопросу внесения корректировок и направляет Счет на оплату на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - После согласования РД и ГД, Счет на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

      - ОТиТБ (О) направляет работников на обязательное вакцинирование.

      - ОТиТБ (О) осуществляет отслеживание сроков действия прививок и направление работников на повторное вакцинирование при необходимости.

      - РП и РД осуществляют контроль направления сотрудников на обязательные вакцинирования, отслеживание сроков прививок и направление работников на повторное вакцинирование и информируются на всех этапах процесса.

      - HRD осуществляет контроль выполнения всех этапов раздела 4.4.5 и информируется на всех этапах процесса.

  - Инструктажи.

    - Приказ о назначении ответственного лица за проведение инструктажа на рабочем месте (далее – Приказ).

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, ОТиТБ (О) формирует Приказ и направляет РД на согласование.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказа на согласование, РД осуществляет рассмотрение, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывает Приказ.

      - При наличии замечаний к Приказу, РД направляют его на доработку ОТиТБ (О) с указанием конкретных корректировок.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказа на доработку, ОТиТБ (О) вносит корректировки и направляет Приказ на повторное согласование РД.

      - После получение согласования РД, ОТиТБ (О) оформляет Приказ в бумажном виде и передает на утверждение ГД.

      - После утверждения и подписания Приказа ГД, ОТиТБ (О) осуществляет передачу Приказа на площадку строительства.

      - РП осуществляет контроль формирования, согласования и подписания Приказа и информируется на всех этапах процесса.

    - Журналы для проведения инструктажей.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, ОТиТБ (О) осуществляет закупка, прошивку, нумерацию страниц (в офисе) и передачи на площадку журналов для регистрации проведения первичного (повторного, внепланового) инструктажа по охране труда на рабочем месте.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения журналов, ОТиТБ (П) осуществляют их проверку и в случае отсутствия замечаний передает журналы РП для дальнейшего использования в работе.

      - В случае наличия, замечаний ОТиТБ (П) передает журналы в офис ОТиТБ (О) с перечнем необходимых корректировок.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения замечаний от ОТиТБ (П), ОТиТБ (О) устраняет вносит корректировки или осуществляет повторную закупку, прошивку, нумерацию страниц (в офисе) и передает журналы повторно на площадку.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения журналов, ОТиТБ (П) осуществляют их проверку и в случае отсутствия замечаний передает журналы РП для дальнейшего использования в работе.

      - РП и ОТиТБ (П) осуществляют контроль закупки, прошивки, нумерации страниц (в офисе) и передачи на площадку журналов и информируется на всех этапах процесса.

      - ОТиТБ (П) осуществляет проверку правильности и своевременности ведения журналов инструктажей.

      - ОТиТБ (О) и РД осуществляют контроль проведения проверок правильности и своевременности ведения журналов инструктажей.

    - Проведение регулярных инструктажей.

      - Проведение инструктажей в офисе.

        - Для новых сотрудников в день оформления в офисе ОТиТБ (О) проводит:

- ознакомление с ЛНА Компании до подписания трудового договора;

- вводного инструктажа по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда);

- инструктажа по электробезопасности (1 группа)  (с подписью в журнале учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу);

- инструктажа по пожарной безопасности  (с подписью в журнале учета противопожарных инструктажей);

- вводного инструктажа по ГО и ЧС  (с подписью в журнале регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС);

- ознакомление с реестром идентифицированных опасностей (с подписью в листе ознакомления);

- ознакомление с реестром оцененных рисков (с подписью в листе ознакомления);

- ознакомление с планом мероприятий по исключению или снижению уровней профессиональных рисков;

- ознакомление с картой СОУТ.

        - HRD контролирует проведение мероприятий по п. 4.5.3.1.1 и информируется о проведении инструктажей и ознакомлении с реестрами и планом мероприятий, ЛНА и СОУТ.

      - Проведение инструктажей в объекте.

        - Для всех сотрудников, привлеченных к работе на объекте с посещением строительной площадки, вне зависимости от сроков их приема на работу в Компанию, РП проводит:

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- ознакомление с ЛНА, входящими в программу первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте (с подписью в листе ознакомления);

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда для РП (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- ознакомление с ЛНА, входящими в программу первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте РП (с подписью в листе ознакомления);

-  инструктаж по пожарной безопасности (с подписью в журнале учета противопожарных инструктажей 1 (Один) раз в год с даты проведения первичного инструктажа);

- 1 раз в 3 месяца повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- 1 раз в 3 месяца проведение повторного инструктажа на рабочем месте по охране труда для РП (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

        - ОТиТБ (П) и ОТиТБ (О) контролируют проведение мероприятий по п. 4.5.3.2.1 и информируются о проведении инструктажей и ознакомлении с ЛНА.

      - РП 1 раз в 4 месяца, по факту проведения очередного повторного инструктажа направляет скан журнала для проверки.

      - РП 1 раз в год, направляет скан журнала учета инструктажей по пожарной безопасности для проверки.

      - ???

    - Внеплановые инструктажи

      - Внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте проводятся на основании соответствующего приказа ГД в случае возникновения происшествий, при изменении трудовых функций работников (изменение должности) или при изменении ЛНА Компании.

      - Для всех сотрудников, привлеченных к работе на объекте с посещением строительной площадки, РП проводит:

- внеплановый инструктаж на рабочем месте по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- внеплановый инструктаж на рабочем месте по охране труда для РП (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте).

      - ОТиТБ (П) и ОТиТБ (О) контролируют проведение инструктажей  в соответствии с п. 4.5.4.2.

      - В день проведения внепланового инструктажа, РП направляет скан журнала для проверки.

      - ГД проводит для РД внеплановый инструктаж на рабочем месте по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте).

      - ОТиТБ (О) контролирует проведение инструктажей  в соответствии с п. 4.5.4.5.

  - Внешняя операционная деятельность.

    - ОТиТБ (П) осуществляет контроль соблюдения требований ОТ и ТБ на строительной площадке в рамках договоров оказания услуг с Заказчиками.

    - ОТиТБ (П) осуществляет взаимодействия с ОТиТБ Генерального подрядчика/Подрядчика.

    - ОТиТБ (П) осуществляет взаимодействия с ОТиТБ Заказчика.

    - РП и РД осуществляют контроль деятельности ОТиТБ (П) по осуществлению внешней операционной деятельности и должны информироваться на всех этапах процесса.

- Проект Технический заказчик, Строительный контроль 
в Регионах

Начало процесса: Договор подписан*

*если старт проекта осуществляется до подписания договора, разрабатывается индивидуальная дорожная карта процесса (РП, РД, HRD), которая утверждается ГД.

  - Выпуск приказа по компании о назначении о назначении ответственных лиц (команда проекта) (далее – Приказ).

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, РП направляет запрос HRD о формирования Приказа с обязательный оповещением РД.

    - РД осуществляет контроль оформления РП запроса HRD о формировании Приказа. В случае отсутствия оповещения, РД ставит соответствующую задачу РП.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, HRD формирует Приказ и направляет на согласование РП и РД единовременно.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказа на согласование, РП и РД осуществляют рассмотрение, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Приказ.

    - При наличии замечаний к Приказу, РП и РД направляют Приказ на доработку HRD с указанием конкретных корректировок.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказа на доработку, HRD вносит корректировки и направляет Приказ на повторное согласование РП и РД единовременно.

    - После получение согласования РП и РД, HRD оформляет Приказ в бумажном виде и передает на утверждение ГД.

    - После утверждения и подписания Приказа ГД, РП совместно с HRD осуществляет передачу Приказа на площадку строительства и ознакомление работников под подпись в листе ознакомления с Приказом.

    - РД осуществляют контроль передачи РП и HRD Приказа на площадку строительства и ознакомление работников под подпись в листе ознакомления с Приказом.

  - Локальные нормативные акты

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, HRD осуществляет передачу на строительную площадку заверенных копий локальных нормативных актов Компании:

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- Положение об оплате труда и премировании;

- Положение о служебных командировках;

- Положение о системе управления охраной труда;

- Положение об обеспечении средствами индивидуальной защиты;

- Положение по обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами;

- Положение о коммерческой тайне;

- Положение о защите персональных данных работников;

- Положение о служебных произведениях;

- Положение о дистанционной работе;

- Политика в отношении обработки персональных данных;

- Положение о порядке подготовки и проведении специальной оценки условий труда;

- Должностные инструкции работников ОП.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, HRD осуществляет передачу на строительную площадку следующего комплекта документов с листами ознакомления:

- реестр идентифицированных опасностей;

- реестр оцененных рисков;

- план мероприятий по исключению и снижению уровней профессиональных рисков;

- инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала, аттестуемого на I квалификационную группу по электробезопасности.

    - РП и РД осуществляют контроль наличия на строительной площадке заверенных копий локальных нормативных актов Компании указанных в п. 5.2.1 и комплекта документов, указанных в п. 5.2.2.

  - Организация помещения для размещения команды проекта на площадке строительства.

    - Проверка помещений для размещения команды проекта и обеспечения требований ОТ и ПБ.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора (если Договором не предусмотрены другие сроки), РП осуществляет проверку наличия санитарно-бытовых зон (место приема пищи, помещение для переодевания и хранения спец одежды, санузел), и наличия систем оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители) согласно схемам эвакуации.

      - При необходимости, РП инициирует заказ первичных средств пожаротушения путем направления соответствующего запроса в АХО (см. п. 5.3.3 «Оснащение помещений»).

      - В случае наличия замечаний, РП формирует перечень таковых и направляет осуществляет организацию их устранения.

      - По результату проверки помещений и организации устранения замечаний, при их наличии,  РП информирует РД.

      - РД осуществляет контроль проверки помещений и обеспечения соблюдения требований ОТ и ПБ. В случае отсутствия информации от РП, РД ставит соответствующую задачу РП.

    - Акт приема-передачи помещений для размещения команды проекта на площадке строительства (далее – Акт приема-передачи помещений).

      - После выполнения п. 2.1. «Проверка помещений для размещения команды проекта и обеспечения требований ОТ и ПБ», но не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, РП организовывает подписание между Компанией и Заказчиком Акта приема-передачи помещений.

      - РП информирует РД о подписании Акта приема-передачи помещений в день подписания.

      - РД осуществляет контроль подписания Акта приема-передачи помещений в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора. В случае отсутствия оповещения РД о подписании Акта приема-передачи помещений, РД ставит соответствующую задачу РП.

    - Оснащение помещений.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, РП формирует заявку в АХО на оснащение помещений и заключение договоров на поставку питьевой воды, организацию уборки, приобретение аптечки, закупку первичных средств тушения (при необходимости, см. пп. 5.3.1.1 – 5.3.1.2) c обязательным уведомлением РД.

      - РД осуществляет контроль формирования заявки в АХО. В случае отсутствия информации от РП, РД ставит соответствующую задачу РП.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения заявки, АХО осуществляет заключение договоров на поставку питьевой воды, организацию уборки, приобретение аптечки, закупку первичных средств тушения.

      - В случае задержки сроков заключение договоров на поставку питьевой воды, организацию уборки, и приобретение аптечки, АХО информирует РП в срок не позднее завершения задачи по п. 5.3.3.3 с обозначением новых сроков.

      - РП и РД осуществляют контроль заключение договоров на поставку питьевой воды, организацию уборки, приобретение аптечки, закупку первичных средств тушения.

  - Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

    - АХО обеспечивает всех сотрудников Компании, задействованных для выполнения работ на строительных площадках, средствами индивидуальной защиты (базовый набор спец одежды, спец обуви, каски и пр. по сезонам) и контролирует наличие и правильность оформления карточек СИЗ.

    - РП и ОТиТБ (П) осуществляют контроль наличия у работников (команды проекта) базового набора средств индивидуальной защиты.

    - В случае обнаружения РП или ОТиТБ (П) износа, ненадлежащего состояния или отсутствия у работника части позиций базового набора средств индивидуальной защиты, РП формирует заявку в АХО о выдаче соответствующих позиций.

    - В случае производственной необходимости в приобретении специальных средств индивидуальной защиты (страховочная привязь, защитные очки, беруши и пр.), в том числе резервных комплектов, РП формирует заявку в АХО о выдаче соответствующих позиций.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения заявок по пп. 5.4.3 и 5.4.4, АХО осуществляет выдачу средств индивидуальной защиты либо направляет РП информацию о сроках закупки и выдачи.

    - РП и ОТиТБ (П) осуществляют контроль получения работниками (командой проекта) базового набора и специальных средств индивидуальной защиты.

  - Обучения и Медицинские осмотры.

    - Выбор организации и заключение договора с Учебным центром и Медицинским центром.

      - При отсутствии заключенного Договора с Учебным центром или Медицинским центром, ОТиТБ (О) осуществляет подбор специализированных учреждений для проведения обучений и медицинских осмотров работников.

      - После выбора Учебного центра или , Медицинским центра ОТиТБ (О) получает Договор и загружает в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Договора на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Договор.

      - При наличии замечаний к Договору, РД и ГД направляют Договор на доработку ОТиТБ (О) с указанием конкретных корректировок.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Договору на доработку, ОТиТБ (О) вносит корректировки, согласовывает их с Учебным центром или с Медицинским центром и направляет Договор на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - По результату подписания Договора, ОТиТБ (О) направляет оригинал Договора в Учебный центр или Медицинский центр и передает экземпляр Компании в Бухгалтерию.

    - Организация и прохождение работниками обучений.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора с Заказчиком, ОТиТБ (О) выполняет проверку наличия необходимых базовых обучений у работников, задействованных на проекте, и выявляет необходимость прохождения работниками обучений.

      - ОТиТБ (О) информирует РП о результатах осуществления проверки наличия необходимых базовых обучений у работников. РП осуществляет контроль наличия необходимых базовых обучений у работников, задействованных на соответствующем проекте.

      - При отсутствии необходимых базовых обучений у работников, ранее принятых в Компанию и для всех вновь принятых работников ОТиТБ (О) формирует заявки в учебные центры на обучение для каждого работника:

- использованию (применению) СИЗ;

- на оказание первой помощи пострадавшим;

- по проведению противопожарного инструктажа;

- за обеспечение пожарной безопасности;

- безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

- на высоте для работников 3 группы;

- общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда;

- безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и(или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора с Заказчиком, РП и ОТиТБ (П) осуществляют проверку условий Договора с Заказчиком и Проекта организации строительства на предмет необходимости направления работников, задействованных на проекте на обучение, не входящее в перечень базового обучения.

      - По результату выполнения п. 5.5.2.4, в случае производственной необходимости в дополнительном обучении, РП направляет РД запрос на согласовывание направления работников на следующие обучения:

- экологической безопасности при работах по обращению с опасными отходами (4  класс опасности);

- экологической безопасности руководителей, специалистов общественных систем управления;

- проверке знаний норм правил работы в электроустановках (4 группа по ЭБ до и выше 1000В);

- промышленной безопасности (с указанием групп).

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения запроса от РП, РД осуществляет рассмотрение запроса и согласовывает обучение, либо направляет РП отказ.

      - В случае получения согласования РД дополнительных обучений работников,  РП направляет данный запрос ОТиТБ (О).

      - ОТиТБ (О) формирует заявку в Учебный центр на дополнительные обучения в соответствии с запросом РП.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи заявки на обучение в Учебный центр по пп. 5.5.2.3 или 5.5.2.5, ОТиТБ (О) получает счета на оплату от учебного центра и загружает их в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Счета на оплату.

      - При наличии замечаний к Счету на оплату, РД и ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Учебным центром по вопросу внесения корректировок и направляет Счету на оплату на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - После согласования РД и ГД Счета на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

    - Организация и прохождение работниками медицинских осмотров.

      - Медицинские осмотры (предварительные и периодические) проходят все работники, задействованные при выполнении задач, связанных с …..

      - Предварительный медицинский осмотр работник проходит самостоятельно до трудоустройства на работу и предоставляет РП заключение в день трудоустройства на работу в Компанию. HRD и ОТиТБ (О) контролируют наличие заключения предварительного медицинского осмотра при оформлении работника.

      - ОТиТБ (О) осуществляет проверку сроков действия медицинский заключений и направляет работников на прохождение периодических медицинских осмотров 1 раз в год.

      - ОТиТБ (О) информирует РП о результатах проверки сроков действия медицинских заключений. РП осуществляет контроль наличия актуальных медицинских заключений работников, задействованных на соответствующем проекте.

      - ОТиТБ (О) формирует заявку в Медицинский центр на проведение периодического медицинского осмотра.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи заявки в Медицинский центр, ОТиТБ (О) получает счета на оплату от Медицинский центр и загружает его в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Счета на оплату.

      - При наличии замечаний к Счет на оплату, РД и ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Медицинский центр по вопросу внесения корректировок и направляет Счету на оплату на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - После согласования РД и ГД Счета на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

    - Результаты обучений и медицинских осмотров.

      - По результату прохождения работником обучения или медицинского осмотра, ОТиТБ (О) получает протоколы и удостоверения от Учебного центра  и медицинские заключения от Медицинского центра и осуществляет проверку их оформления.

      - При наличии замечаний к протоколам, удостоверениям или медицинским заключениям, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Учебным центром или Медицинским центром по вопросу внесения корректировок в документы.

      - При отсутствии замечаний к протоколам,  удостоверениям или медицинским заключениям ОТиТБ (О) передает документы в ОП.

      - РП осуществляет ознакомление работников с протоколами,  удостоверениям или медицинским заключениям.

      - РП осуществляет сканирование протоколов,  удостоверений и медицинских заключений, ведет архив документов в электронном виде и передает в архив ДП данные документы в бумажном виде.

      - ОТиТБ (О) вносит информацию о пройденных обучениях и медицинских осмотрах работников в файл «СВОД».

      - Регулярно 1 раз в 3 месяца и отдельно по запросу, ОТиТБ (О) направляет РП информацию о пройденных обучениях и медицинских осмотров работников, задействованными на соответствующем проекте.

      - Регулярно 1 раз в квартал ОТиТБ (О) выполняет проверку сроков действия протоколов и удостоверений и направляет сотрудников на повторное обучение при необходимости.

      - Регулярно 1 раз в квартал ОТиТБ (О) формирует сводный отчет о проведении обучений по проектам для ФД.

    - Вакцинация.

    - ОТиТБ (О) осуществляет проверку необходимости проведения обязательной вакцинации в том регионе (области), в котором планируется нахождение работников для выполнения своих трудовых обязанностей.

    - При выявлении необходимости в вакцинации работников, ОТиТБ (О) осуществляет подбор Медицинского центра, предоставляющего данные услуги в соответствующем регионе (области).

    - ОТиТБ (О) согласовывает направление работников на обязательные вакцинации с РП и РД.

    - ОТиТБ (О) организовывает согласование и подписание Договора на вакцинацию работников в порядке аналогичном п. 5.5.1.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора на вакцинацию, ОТиТБ (О) получает счета на оплату от Медицинского центра и загружает их в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Счета на оплату.

    - При наличии замечаний к Счету на оплату, РД и ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Медицинский центром по вопросу внесения корректировок и направляет Счет на оплату на повторное согласование РД и ГД последовательно.

    - После согласования РД и ГД Счета на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

    - ОТиТБ (О) направляет работников на обязательное вакцинирование.

    - ОТиТБ (О) осуществляет отслеживание сроков действия прививок и направление работников на повторное вакцинирование при необходимости.

    - РП и РД осуществляют контроль направления сотрудников на обязательные вакцинирования, отслеживание сроков прививок и направление работников на повторное вакцинирование и информируются на всех этапах процесса.

    - HRD осуществляет контроль выполнения всех этапов раздела 4 и информируется на всех этапах процесса.

  - Инструктажи.

    - Приказы о назначении ответственных (далее – Приказы).

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора ОТиТБ (О) формирует и направляет РД на согласование следующие Приказы:

- о назначении лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда;

- о назначении лиц, ответственных за контроль и организацию мероприятий по охране труда при осуществлении работ на высоте;

- о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности;

- о назначении ответственных лиц в области обращения с отходами;

- о назначении лиц, ответственных за проведение инструктажа и присвоение неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности;

- о назначении ответственных лиц за проведение инструктажей по пожарной безопасности;

- о назначении ответственных лиц за проведение инструктажей по охране труда (вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте);

- о назначении ответственных лиц за проведение инструктажа по ГОиЧС.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказов на согласование, РД осуществляет рассмотрение, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывает Приказы.

      - При наличии замечаний к Приказу, РД направляют их на доработку ОТиТБ (О) с указанием конкретных корректировок.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказов на доработку, ОТиТБ (О) вносит корректировки и направляет Приказы на повторное согласование РД.

      - После получение согласования РД, ОТиТБ (О) оформляет Приказы в бумажном виде и передает на утверждение ГД.

      - После утверждения и подписания Приказов ГД, ОТиТБ (О) осуществляет передачу Приказов на площадку строительства.

      - РП осуществляет контроль формирования, согласования и подписания Приказов и информируется на всех этапах процесса.

    - Журналы для проведения инструктажей.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, ОТиТБ (О) осуществляет закупка, прошивку, нумерацию страниц (в офисе) и передачи на площадку журналов для:

- регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда

- регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте

- учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу

- учета противопожарных инструктажей

- учета инструктажей по охране окружающей среды и экологической безопасности

- регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения журналов, РП осуществляют их проверку и в случае отсутствия замечаний использует для дальнейшей работы.

      - В случае наличия, замечаний РП передает журналы в офис ОТиТБ (О) с перечнем конкретных корректировок.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения замечаний от РП, ОТиТБ (О) устраняет замечания или осуществляет повторную закупку, прошивку, нумерацию страниц (в офисе) и передает журналы повторно на площадку.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения журналов, РП осуществляют их проверку и в случае отсутствия замечаний использует для дальнейшей работы.

      - ОТиТБ (П) осуществляет проверку правильности и своевременности ведения журналов инструктажей.

      - ОТиТБ (О) и РД осуществляют контроль проведения проверок правильности и своевременности ведения журналов инструктажей.

    - Проведение регулярных инструктажей.

      - Для новых сотрудников в день оформления РП проводит:

- ознакомление с ЛНА Компании до подписания трудового договора;

- вводный инструктаж по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда);

- вводный инструктаж по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- инструктаж по охране окружающей среды и экологической безопасности (с подписью в журнале);

- инструктажа по электробезопасности (1 группа)  (с подписью в журнале учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу);

- инструктажа по пожарной безопасности  (с подписью в журнале учета противопожарных инструктажей);

- вводного инструктажа по ГО и ЧС  (с подписью в журнале регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС);

- ознакомление с реестром идентифицированных опасностей (с подписью в листе ознакомления);

- ознакомление с реестром оцененных рисков (с подписью в листе ознакомления);

- ознакомление с планом мероприятий по исключению или снижению уровней профессиональных рисков;

- ознакомление с картой СОУТ.

      - ОТиТБ (П) и ОТиТБ (О) контролирует проведение мероприятий, указанных в п. 5.6.3.1 и информируется о проведении инструктажей и ознакомлении с реестрами и планом мероприятий и иными документами.

      - Для всех сотрудников, привлеченных к работе на объекте с посещением строительной площадки, вне зависимости от сроков их приема на работу в Компанию, РП проводит:

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- ознакомление с ЛНА, входящими в программу первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте (с подписью в листе ознакомления);

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда для РП (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте)

- ознакомление с ЛНА, входящими в программу первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте РП (с подписью в листе ознакомления);

-  инструктаж по пожарной безопасности (с подписью в журнале учета противопожарных инструктажей 1 (Один) раз в год с даты проведения первичного инструктажа);

- 1 раз в 3 месяца повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- 1 раз в 3 месяца проведение повторного инструктажа на рабочем месте по охране труда для РП (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

      - ОТиТБ (П) и ОТиТБ (О) контролируют проведение мероприятий по п. 5.6.3.3 и информируются о проведении инструктажей и ознакомлении с ЛНА.

      - РП 1 раз в 4 месяца, по факту проведения очередного повторного инструктажа направляет скан журнала для проверки.

      - РП 1 раз в год, направляет скан журнала учета инструктажей по пожарной безопасности для проверки.

      - ???

    - Внеплановые инструктажи

      - Внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте проводятся на основании соответствующего приказа ГД в случае возникновения происшествий, при изменении трудовых функций работников (изменение должности), при изменении ЛНА Компании.

      - Для всех сотрудников, привлеченных к работе на объекте с посещением строительной площадки, РП проводит:

- внепланового инструктажа на рабочем месте по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- внепланового инструктажа на рабочем месте по охране труда для РП (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте).

      - ОТиТБ (П) и ОТиТБ (О) контролирует проведение инструктажей  в соответствии с п. 5.6.4.2.

      - В день проведения внепланового инструктажа, РП направляет скан журнала для проверки.

  - Внешняя операционная деятельность.

    - ОТиТБ (П) осуществляет контроль соблюдения требований ОТиТБ на строительной площадке в рамках договоров оказания услуг с Заказчиками.

    - ОТиТБ (П) осуществляет взаимодействия с ОТиТБ генерального подрядчика/подрядчика.

    - ОТиТБ (П) осуществляет взаимодействия с ОТиТБ Заказчика.

    - РП и РД осуществляют контроль деятельности ОТиТБ (П) по осуществлению внешней операционной деятельности и должны информироваться на всех этапах процесса.

- Проект Генеральный подрядчик 
в Регионах

Начало процесса: Договор подписан*

*если старт проекта осуществляется до подписания договора, разрабатывается индивидуальная дорожная карта процесса (РП, РД, HRD), которая утверждается ГД.

  - Выпуск приказа по компании о назначении о назначении ответственных лиц (команда проекта) (далее – Приказ).

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, РП направляет запрос HRD о формирования Приказа с обязательный оповещением РД.

    - РД осуществляет контроль оформления РП запроса HRD о формировании приказа. В случае отсутствия оповещения, РД ставит соответствующую задачу РП.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, HRD формирует Приказ и направляет на согласование РП и РД единовременно.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказа на согласование, РП и РД осуществляют рассмотрение, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Приказ.

    - При наличии замечаний к Приказу, РП и РД направляют его на доработку HRD с указанием конкретных корректировок.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказа на доработку, HRD вносит корректировки и направляет Приказ на повторное согласование РП и РД единовременно.

    - После получение согласования РП и РД, HRD оформляет Приказ в бумажном виде и передает на утверждение ГД.

    - После утверждения и подписания Приказа ГД, РП совместно с HRD осуществляет передачу Приказа на площадку строительства и ознакомление работников под подпись в листе ознакомления с Приказом.

    - РД осуществляют контроль передачи РП и HRD Приказа на площадку строительства и ознакомление работников под подпись в листе ознакомления с Приказом.

  - Локальные нормативные акты

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, HRD осуществляет передачу на строительную площадку заверенных копий локальных нормативных актов Компании:

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- Положение об оплате труда и премировании;

- Положение о служебных командировках;

- Положение о системе управления охраной труда;

- Положение об обеспечении средствами индивидуальной защиты;

- Положение по обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами;

- Положение о коммерческой тайне;

- Положение о защите персональных данных работников;

- Положение о служебных произведениях;

- Положение о дистанционной работе;

- Политика в отношении обработки персональных данных;

- Положение о порядке подготовки и проведении специальной оценки условий труда;

- Должностные инструкции работников ОП.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, ОТиТБ (О) осуществляет передачу на строительную площадку следующего комплекта документов с листами ознакомления:

- реестр идентифицированных опасностей;

- реестр оцененных рисков;

- план мероприятий по исключению и снижению уровней профессиональных рисков;

- инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала, аттестуемого на I квалификационную группу по электробезопасности.

    - ОТиТБ (П) и РП  осуществляют контроль наличия на строительной площадке комплекта документов, указанных в пп. 6.2.1 и 6.2.2.

  - Подготовительный период.

    - Акт приема-передачи площадки под строительство (далее – Акт приема-передачи площадки).

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора (если Договором не предусмотрены другие сроки), РП организовывает подписание между Компанией и Заказчиком Акта приема-передачи площадки.

      - РП информирует РД о подписании Акта приема-передачи площадки в день подписания.

      - РД осуществляет контроль подписания Акта приема-передачи площадки. В случае отсутствия оповещения РД о подписании Акта приема-передачи площадки, РД ставит соответствующую задачу РП.

    - Мероприятия подготовительного периода (бытовой городок, временные дороги, временное электроснабжение, охрана и пр.) и обеспечение требований ОТ и ПБ.

      - В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора (если Договором не предусмотрены другие сроки), РП совместно с Комендантом осуществляет:

- организацию бытового городка, временные дороги, временное электроснабжение, обеспечение охраны;

- проверку наличия санитарно-бытовых зон (место приема пищи, помещение для переодевания и хранения спец одежды, санузел), и наличия систем оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители) согласно схемам эвакуации.

      - РП совместно с Комендантом самостоятельно осуществляют выбор подрядчиков, получение проектов Договоров.

      - Согласование Договоров и оплата Счетов осуществляется в соответствии с внутренними правилами Компании.

      - РД контролирует выполнение мероприятий подготовительного периода и информируется на всех этапах.

    - Оснащение помещений.

      - РП совместно с Комендантом осуществляют оформление Договоров на оснащение помещений, поставку питьевой воды, организацию уборки, приобретение аптечки, закупку первичных средств тушения.

      - РД и ОТиТБ (П) осуществляет контроль оснащения помещений. В случае отсутствия информации от РП или ОТиТБ (П), РД ставит соответствующую задачу РП.

  - Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

    - Инженерно-технический персонал

      - АХО обеспечивает всех ИТР Компании, задействованных для выполнения работ на строительных площадках, средствами индивидуальной защиты (базовый набор спец одежды, спец обуви, каски и пр. по сезонам) и контролирует наличие и правильность оформления карточек СИЗ.

      - РП и ОТиТБ (П) осуществляют контроль наличия у работников (команды проекта) базового набора средств индивидуальной защиты.

      - В случае обнаружения РП или ОТиТБ (П) износа, ненадлежащего состояния или отсутствия у работника части позиций базового набора средств индивидуальной защиты, РП формирует заявку в АХО о выдаче соответствующих позиций.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения заявки по пп. 6.4.1.3, АХО осуществляет выдачу средств индивидуальной защиты либо направляет РП информацию о сроках закупки и выдачи.

    - ОТиТБ (П)Рабочий персонал

      - Обеспечение рабочего персонала средствами индивидуальной защиты осуществляется Комендантом.

    - Специальные средства индивидуальной защиты

      - В случае производственной необходимости в приобретении специальных средств индивидуальной защиты (страховочная привязь, защитные очки, беруши и пр.), в том числе резервных комплектов, Комендант оформляет соответствующие Договоры на поставку.

      - Комендант осуществляет контроль получения средств индивидуальной защиты  и организацию места их хранения.

      - РП и ОТиТБ (П) выполняют контроль выдачи средств индивидуальной защиты и организации места их хранения.

  - Обучения и Медицинские осмотры.

    - Выбор организации и заключение договора с Учебным центром и Медицинским центром.

      - При отсутствии заключенного Договора с Учебным центром или Медицинским центром, ОТиТБ (О) осуществляет подбор специализированных учреждений для проведения обучений и медицинских осмотров работников.

      - После выбора Учебного центра или , Медицинским центра ОТиТБ (О) получает Договор и загружает в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Договора на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Договор.

      - При наличии замечаний к Договору, РД и ГД направляют Договор на доработку ОТиТБ (О) с указанием конкретных корректировок.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Договору на доработку, ОТиТБ (О) вносит корректировки, согласовывает их с Учебным центром или с Медицинским центром и направляет Договор на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - По результату подписания Договора, ОТиТБ (О) направляет оригинал Договора в Учебный центр или Медицинский центр и передает экземпляр Компании в Бухгалтерию.

    - Организация и прохождение работниками обучений.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора с Заказчиком, ОТиТБ (О) выполняет проверку наличия необходимых базовых обучений у работников, задействованных на проекте, и выявляет необходимость прохождения работниками обучений.

      - ОТиТБ (О) информирует РП о результатах осуществления проверки наличия необходимых базовых обучений у работников. РП осуществляет контроль наличия необходимых базовых обучений у работников, задействованных на соответствующем проекте.

      - При отсутствии необходимых базовых обучений у работников, ранее принятых в Компанию и для всех вновь принятых работников ОТиТБ (О) совместно с ОТиТБ (П) формирует заявки в учебные центры на обучение для каждого работника:

- использованию (применению) СИЗ;

- на оказание первой помощи пострадавшим;

- по проведению противопожарного инструктажа;

- за обеспечение пожарной безопасности;

- безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

- на высоте для работников 3 группы;

- общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда;

- безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и(или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков.

      - ОТиТБ (О) и ОТиТБ (П) осуществляют проверку условий Договора с Заказчиком и Проекта организации строительства на предмет необходимости направления работников, задействованных на проекте на обучение, не входящее в перечень базового обучения.

      - В случае производственной необходимости в дополнительном обучении, ОТиТБ (О) и ОТиТБ (П) направляют РД запрос на согласовывание направления работников на следующие обучения:

- экологической безопасности при работах по обращению с опасными отходами (4  класс опасности);

- экологической безопасности руководителей, специалистов общественных систем управления;

- проверке знаний норм правил работы в электроустановках (4 группа по ЭБ до и выше 1000В);

- промышленной безопасности (с указанием групп).

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения запроса от ОТиТБ (О) и ОТиТБ (П), РД осуществляет рассмотрение запроса и согласовывает обучение, либо направляет РП отказ.

      - В случае получения согласования РД дополнительных обучений работников,  ОТиТБ (О) формирует заявку в Учебный центр на дополнительные обучения в соответствии с запросом.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи заявки на обучение в Учебный центр по пп. 6.5.2.3 или 6.5.2.5, ОТиТБ (О) получает счета на оплату от учебного центра и загружает их в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Счет на оплату.

      - При наличии замечаний к Счету на оплату, РД и ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Учебным центром по вопросу внесения корректировок и направляет Счет на оплату на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - После согласования РД и ГД, Счет на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

    - Организация и прохождение работниками медицинских осмотров.

      - Медицинские осмотры (предварительные и периодические) проходят все работники, задействованные при выполнении задач, связанных с …..

      - Предварительный медицинский осмотр работник проходит самостоятельно до трудоустройства на работу и предоставляет ОТиТБ (О) заключение в день трудоустройства на работу в Компанию. ОТиТБ (О) контролируют наличие заключения предварительного медицинского осмотра при оформлении работника.

      - ОТиТБ (О) осуществляет проверку сроков действия медицинский заключений и направляет работников на прохождение периодических медицинских осмотров 1 раз в год.

      - ОТиТБ (О) информирует РП о результатах проверки сроков действия медицинских заключений. РП осуществляет контроль наличия актуальных медицинских заключений работников, задействованных на соответствующем проекте.

      - ОТиТБ (О) формирует заявку в Медицинский центр на проведение периодического медицинского осмотра.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня передачи заявки в Медицинский центр, ОТиТБ (О) получает счета на оплату от Медицинский центр и загружает его в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Счета на оплату.

      - При наличии замечаний к Счет на оплату, РД и ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Медицинский центр по вопросу внесения корректировок и направляет Счету на оплату на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - После согласования РД и ГД Счета на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

    - Результаты обучений и медицинских осмотров.

      - По результату прохождения работником обучения или медицинского осмотра, ОТиТБ (О) получает протоколы и удостоверения от Учебного центра  и медицинские заключения от Медицинского центра и осуществляет проверку их оформления.

      - При наличии замечаний к протоколам, удостоверениям или медицинским заключениям, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Учебным центром или Медицинским центром по вопросу внесения корректировок в документы.

      - При отсутствии замечаний к протоколам,  удостоверениям или медицинским заключениям ОТиТБ (О) передает документы в ОП.

      - РП осуществляет ознакомление работников с протоколами,  удостоверениям или медицинским заключениям.

      - ОТиТБ (О) осуществляет сканирование протоколов,  удостоверений и медицинских заключений, ведет архив документов в электронном виде и передает в архив ДП данные документы в бумажном виде.

      - ОТиТБ (О) вносит информацию о пройденных обучениях и медицинских осмотрах работников в файл «СВОД».

      - Регулярно 1 раз в 3 месяца и отдельно по запросу, ОТиТБ (О) направляет РП информацию о пройденных обучениях и медицинских осмотров работников, задействованными на соответствующем проекте.

      - Регулярно 1 раз в квартал ОТиТБ (О) выполняет проверку сроков действия протоколов и удостоверений и направляет сотрудников на повторное обучение при необходимости.

      - Регулярно 1 раз в квартал ОТиТБ (О) формирует сводный отчет о проведении обучений по проектам для ФД.

    - Вакцинация.

      - ОТиТБ (О) осуществляет проверку необходимости проведения обязательной вакцинации в том регионе (области), в котором планируется нахождение работников для выполнения своих трудовых обязанностей.

      - При выявлении необходимости в вакцинации работников, ОТиТБ (О) осуществляет подбор Медицинского центра, предоставляющего данные услуги в соответствующем регионе (области).

      - ОТиТБ (О) согласовывает направление работников на обязательные вакцинации с РП и РД.

      - ОТиТБ (О) организовывает согласование и подписание Договора на вакцинацию работников в порядке аналогичном п. 4.1.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора на вакцинацию, ОТиТБ (О) получает счета на оплату от Медицинского центра и загружает их в 1С на согласование РД и ГД последовательно.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату на согласование, РД и ГД осуществляют рассмотрение последовательно, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывают Счета на оплату.

      - При наличии замечаний к Счету на оплату, РД и ГД отклоняют его в 1С с указанием конкретных замечаний.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отклонения Счета на оплату, ОТиТБ (О) осуществляет взаимодействие с Медицинский центром по вопросу внесения корректировок и направляет Счет на оплату на повторное согласование РД и ГД последовательно.

      - После согласования РД и ГД Счета на оплату попадает в Бухгалтерию для последующей оплаты.

      - ОТиТБ (О) направляет работников на обязательное вакцинирование.

      - ОТиТБ (О) осуществляет отслеживание сроков действия прививок и направление работников на повторное вакцинирование при необходимости.

      - РП и РД осуществляют контроль направления сотрудников на обязательные вакцинирования, отслеживание сроков прививок и направление работников на повторное вакцинирование и информируются на всех этапах процесса.

    - HRD осуществляет контроль выполнения всех этапов раздела 4 и информируется на всех этапах процесса.

  - Инструктажи.

    - Приказ о назначении ответственных (далее – Приказы (для ОП)).

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора ОТиТБ (О) формирует и направляет РД на согласование следующие Приказы (для ОП):

- о назначении лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда;

- о назначении лиц, ответственных за контроль и организацию мероприятий по охране труда при осуществлении работ на высоте;

- о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности;

- о назначении ответственных лиц в области обращения с отходами;

- о назначении лиц, ответственных за проведение инструктажа и присвоение неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности

- о назначении ответственных лиц за проведение инструктажей по пожарной безопасности

- о назначении ответственных лиц за проведение инструктажей по охране труда (вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте)

- о назначении ответственных лиц за проведение инструктажа по ГОиЧС

- о назначении лица, ответственного за соблюдение требований промышленной безопасности

- о назначении ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений

- о назначении ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии

- о назначении лица, ответственного за выдачу наряд-допусков

- об организации работ повышенной опасности

- о назначении ответственного за осмотр съемных грузозахватных приспособлений.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Приказов на согласование, РД осуществляет рассмотрение, и, в случае отсутствия замечаний, согласовывает Приказы.

      - При наличии замечаний к Приказам, РД направляет Приказы на доработку ОТиТБ (О) с указанием конкретных корректировок.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения (для ОП) на доработку, ОТиТБ (О) вносит корректировки и направляет Приказы на повторное согласование РД.

      - После получение согласования РД, ОТиТБ (О) оформляет Приказы в бумажном виде и передает на утверждение ГД.

      - После утверждения и подписания Приказов ГД, ОТиТБ (О) осуществляет передачу Приказа на площадку строительства.

      - РП осуществляет контроль формирования, согласования и подписания Приказов и информируется на всех этапах процесса.

    - Журналы для проведения инструктажей.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора, ОТиТБ (О) осуществляет закупка, прошивку, нумерацию страниц (в офисе) и передачи на площадку журналов для:

- регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда

- регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте

- учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу

- учета противопожарных инструктажей

- учета инструктажей по охране окружающей среды и экологической безопасности

- регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС;

- регистрации инструктажа по охране для лиц сторонних организаций

- учета выдачи наряд-допусков на выполнение работ повышенной опасности

- учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему

- учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений

- вахтенный журнал крановщика автомобильного крана.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения журналов, РП совместно с ОТиТБ (П) осуществляют их проверку и в случае отсутствия замечаний использует для дальнейшей работы.

      - В случае наличия, замечаний РП передает журналы в офис ОТиТБ (О) с перечнем конкретных корректировок.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения замечаний от РП, ОТиТБ (О) устраняет замечания или осуществляет повторную закупку, прошивку, нумерацию страниц (в офисе) и передает журналы повторно на площадку.

      - В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения журналов, РП осуществляют их проверку и в случае отсутствия замечаний использует для дальнейшей работы.

      - РП и ОТиТБ (П) осуществляют контроль закупки, прошивки, нумерации страниц (в офисе) и передачи на площадку журналов и информируется на всех этапах процесса.

      - ОТиТБ (П) осуществляет проверку правильности и своевременности ведения журналов инструктажей.

      - ОТиТБ (О) и РД осуществляют контроль проведения проверок правильности и своевременности ведения журналов инструктажей.

    - Проведение регулярных инструктажей.

      - Для всех сотрудников в ОТиТБ (П) проводит:

- вводный инструктаж по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда);

- вводный инструктаж по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- инструктаж по охране окружающей среды и экологической безопасности (с подписью в журнале);

- инструктажа по электробезопасности (1 группа)  (с подписью в журнале учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу);

- инструктажа по пожарной безопасности  (с подписью в журнале учета противопожарных инструктажей);

- вводного инструктажа по ГО и ЧС  (с подписью в журнале регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС);

- ознакомление с реестром идентифицированных опасностей (с подписью в листе ознакомления);

- ознакомление с реестром оцененных рисков (с подписью в листе ознакомления);

- ознакомление с планом мероприятий по исключению или снижению уровней профессиональных рисков;

- ознакомление с картой СОУТ.

      - Для лиц сторонних организаций ОТиТБ (П) проводит:

- вводный инструктаж по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда).

      - ОТиТБ (О) и РП контролирует проведение мероприятий, указанных в п. 6.6.3.1 и 6.6.3.2 и информируется о проведении инструктажей и ознакомлении с реестрами и планом мероприятий.

      - РП проводит следующие инструктажи:

- инструктаж по учету выдачи наряд-допусков на выполнение работ повышенной опасности (с подписью в журнале);

- инструктажа по учету, проверке и испытанию электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему (с подписью в журнале);

- инструктажа по учету и осмотру такелажных средств, механизмов и приспособлений (с подписью в журнале);

- инструктажа с подписью в вахтенном журнале крановщика автомобильного крана.

      - ОТиТБ (П) и ОТиТБ (О) контролирует проведение мероприятий, указанных в п. 6.6.3.4 и информируется о проведении инструктажей.

    - Внеплановые инструктажи

      - Внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте проводятся на основании соответствующего приказа ГД в случае возникновения происшествий, при изменении трудовых функций работников (изменение должности), при изменении ЛНА Компании.

      - Для всех сотрудников, привлеченных к работе на объекте с посещением строительной площадки, ОТ и ТБ (П)  проводит:

- внепланового инструктажа на рабочем месте по охране труда (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте);

- внепланового инструктажа на рабочем месте по охране труда для РП (с подписью в журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте).

      - ОТиТБ (О) контролирует проведение инструктажей  в соответствии с п. 6.6.4.2.

      - В день проведения внепланового инструктажа, РП направляет скан журнала для проверки.

  - Внешняя операционная деятельность.

    - В соответствии с требованиями Договора и законодательства РФ.